# 1페이지 브리핑 — 윤서연 | W4D1 AI 업무 자동화 현황

날짜: 2026-05-04 (월) | W4D1 | 용도: AI 업무 자동화 현황 임원 공유용

작성자: 윤서연 (프론트엔드·AI 통합) | 수신: 멘토 / 담당 팀장

## 핵심 요약

4주차 기준, 뉴스 클리핑·프론트엔드 트렌드 자동화와 UI 컴포넌트 문서 자동 업데이트 2개 워크플로우를 설계·스텁 구현 완료. 가는길지금 앱 LLM 공지 자동화(99%) 경험을 직접 적용. 월 예상 절감 시간: 12.3시간 (1인 기준). Next.js 스트리밍 UI로 실시간 요약 표시 가능.

## 진행 현황

| 워크플로우 | 상태 | 예상 완료 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 뉴스 클리핑·프론트 트렌드 자동화 | 스텁 구현 완료 | W4D3 | Shadcn Card 컴포넌트 초안 준비 |
| UI 컴포넌트 문서 자동 업데이트 | 설계 완료 | W4D2 | Shadcn 변경 감지 스크립트 예정 |
| 앱 스토어 리뷰 자동 분류 | 후보 단계 | W5D1 | UX 개선 인사이트 활용 검토 중 |

## 예상 ROI — 사용자 경험 관점

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 절감 시간 (월) | 12.3시간 (뉴스 9h + 컴포넌트 문서 3.3h) |
| 투자 시간 (1회성) | 9시간 (TypeScript 스텁 + UI 설계) |
| 손익분기점 | 약 2.5주 |
| 부가 효과 | 컴포넌트 문서 최신화 → 팀 생산성 향상 |

## UX 플로우 개요

[뉴스 수집] → [Cowork 요약] → [Shadcn Card 렌더링] → [사용자 확인] → [팀 공유]

실패 처리: Toast 알림 | 스트리밍: ReadableStream | 중복: URL Set 제거

## 다음 액션

- W4D2: UI 컴포넌트 문서 자동 업데이트 파이프라인 완성

- W4D3: Next.js 스트리밍 응답 UI 통합 및 Toast 알림 테스트

- W4D5: 멘토 검토 후 가는길지금 앱 연동 가능성 검토

주의: 이 문서는 학습용 샘플이며, 실제 적용 시 실측 데이터로 수치를 업데이트해야 합니다.