# 미니 프로젝트 기획서 (확정 — VOC 대시보드)

- 주제: 서비스 리뷰·VOC AI 분석 대시보드 (계획서 §4 후보 ①)

- 수행: 아이뱅크 인턴 개인 미니 프로젝트 (기획·데이터·파이프라인·시각화를 본인이 주도)

- 멘토: 조준형

- 기간(가정): 5~8주차 집중 구현·검증

## 1. 배경·문제

앱·웹 서비스 리뷰·VOC가 채널별로 흩어져 있어, 톤·이슈 유형을 빠르게 파악하기 어렵다. 공개 리뷰(이용약관 준수)만으로 감성·VOC 토픽을 자동 분류하고 대시보드에서 추이·집중 이슈를 보고자 한다.

## 2. 목표

| 정량 | 정성 |
| --- | --- |
| 리뷰 N건 처리·JSON 스키마 고정 | 재현 가능한 파이프라인·README |
| 토픽·감성 일치율 목표치(멘토·본인 합의) | Looker/웹에서 동일 지표 재현 |

## 3. 범위

- 포함: 스토어 리뷰 수집(합법)·전처리·감성·VOC 토픽 분류·report.json·주간 브리핑 MD·대시보드(Looker 또는 HTML/Next.js).

- 제외: 비공개 민원 DB, 약관 위반 수집, 개인 식별 가능한 리뷰 무단 전재.

## 4. 기술·역할 (개인 수행)

| 구분 | 담당 | 산출물 예시 |
| --- | --- | --- |
| 기획·데이터·파이프라인·시각화 | 인턴 본인 | 수집 정책·지표 정의·pipeline.py·대시보드·README·발표 스토리 (필요 시 멘토와 범위 조정) |

## 5. 일정·산출물 매핑

| 주차 | 산출물 |
| --- | --- |
| 4 | 주제 확정(본 문서)·데이터 소스·범위 합의 |
| 5 | data_sources.md, benchmark_policy_w5.md, 본 기획서 v1 |
| 6 | collect_raw.py·pipeline.py, validation_w6.md, 중간 데모 |
| 7 | viz/, dashboard_note.md, presentation_outline_w7.md |

## 6. 리스크

- 짧은 리뷰·비꼼 표현 → LLM+소량 검수.

- 스토어 API·크롤 제한 → 수집 주기·캐시 전략.

## 7. 최종 제출물 체크리스트

- ☐ README.md, requirements.txt, .env.example

- ☐ data/raw.csv (출처 메모)

- ☐ output/report.json, output/insights_weekly.md

- ☐ docs/* (본 폴더)

- ☐ viz/dashboard_preview.html 또는 Looker 대시보드 URL(권한 안내)