# 스프린트 1 범위 정의 (기획서 대비 diff) — W6D1

작성일: 2026-05-18 (월)

인턴: 윤서연

일정: W6D1 — 미니 PJ 스프린트 1 — 기획서 대비 범위·환경

W5 기획서 v1.0 기준 업데이트 — 스프린트 1 범위 확정 (v1.1)

## 1. 기획서 대비 범위 변경 사항

### 이번 스프린트에서 제외 (Descoped)

- 실시간 자동 수집 스케줄러: API 키 발급 지연으로 W7 이후로 이월

- PDF 보고서 자동 추출: pdfplumber 의존성 복잡도 증가, RSS+API로 충분

### 이번 스프린트에 반드시 포함 (In Scope)

- 공공 텍스트 수집 스크립트 (collect_raw.py) — 동작 확인

- 전처리 파이프라인 (preprocess.py) — 단위 테스트 통과

- LLM 분류 함수 (classify.py) — 배치 10건 성공

- 출력 JSON 스키마 — 기획서와 동일한 필드명

## 2. Done 정의

| 기능 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 데이터 수집 | 100건 이상 수집 + 로그 파일 생성 |
| 전처리 | 샘플 20건 단위 테스트 통과 |
| LLM 분류 | 배치 10건 처리 + JSON 출력 확인 |
| 환경 설정 | 클린 클론 후 python run.py 1회 성공 |

## 3. 우선순위 변경 이유

"기획서 기준 MVP는 '수집→분류→CSV 출력'까지다. 시각화와 보고서는 W7에서 다듬는다. 지금은 파이프라인 안정성이 먼저." — 멘토 W4D5 피드백 반영

## 4. 이번 주 리스크

| 리스크 | 완화책 |
| --- | --- |
| API 요금 초과 | 배치 크기 10건 유지, 일일 한도 설정 |
| 데이터 수집 저작권 | 공공누리 제1유형만 사용 확인 후 진행 |
| 환경 재현 실패 | README에 Python 버전·OS 명시 |

## 참고

- W5 기획서: w5d5/md/mini_project_plan_w5.md

- 스프린트 백로그: sprint_w6.md