# 스프린트 백로그 — W6D1

작성일: 2026-05-18 (월)

인턴: 윤서연

일정: W6D1 — 미니 PJ 스프린트 1 — 기획서 대비 범위·환경

## 스프린트 목표

이번 주 금요일까지 데이터 수집 → LLM 분류 → JSON 출력 end-to-end 파이프라인을 1회 성공적으로 실행한다.

## 백로그 카드

| ID | 카드 | 우선순위 | 상태 | 완료 정의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | 공공 API 수집 스크립트 작성 | Must | Done | 100건 수집 + 로그 |
| S1-02 | 텍스트 전처리 함수 (정제·청크) | Must | Done | 단위 테스트 통과 |
| S1-03 | LLM 분류 배치 실행 | Must | In Progress | 배치 10건 성공 |
| S1-04 | JSON 출력 스키마 검증 | Must | Todo | 필드명 기획서 일치 |
| S1-05 | README 설치·실행 블록 | Should | Todo | 클린 클론 후 실행 성공 |
| S1-06 | GitHub 이슈 #1~3 생성 | Should | Todo | 이슈 라벨 부착 |
| S1-07 | 실패 청크 재처리 함수 | Could | Todo | W6D2 이후 |

## 의존성

S1-01 (수집) → S1-02 (전처리) → S1-03 (분류) → S1-04 (검증)

↓

S1-05 (README)

## 브랜치 네이밍 규칙

- feature/collect-raw — 수집 기능

- feature/preprocess — 전처리 기능

- feature/classify-llm — LLM 분류

- fix/issue-N — 버그 수정 (이슈 번호 연결)

## 멘토 합의 필요 항목

- @멘토: S1-07 재처리 함수 우선순위 → W7로 이월 여부 확인 필요

- @멘토: 골드 라벨 50건 수동 작업 → 멘토 검수 가능 여부 확인

## 참고

- 범위 정의: scope_w6.md

- 환경 설정: dev_setup_w6.md (W6D1 오후 작성 예정)