# 개발 진행 메모 — W6D3

작성일: 2026-05-20 (수)

인턴: 윤서연

일정: W6D3 — Cowork·오픈클로로 문서·보고 자동화

## 1. 오늘의 진행 상황

### 완료

- 전체 203건 → 387건으로 확대 처리 완료 (잔여 0건)

- Cowork로 중간 보고서 초안 생성 (1,200자)

- 오픈클로 주간 리포트 트리거 테스트 성공 (1회 수동 실행)

- end-to-end 스모크 테스트 통과

### 진행 중

- 분류 정확도 82% → 85% 개선 시도 중 (프롬프트 v0.3 테스트)

### 내일 예정

- 멘토 중간 점검 데모 준비 (W6D4)

- 피드백 이슈화 및 1건 당일 반영

## 2. 처리 완료 현황

| 항목 | 목표 | 현재 |
| --- | --- | --- |
| 수집 문서 수 | 500건 | 387건 (77.4%) |
| 처리 완료 | 500건 | 387건 |
| 분류 정확도 | 85% 이상 | 82% (개선 중) |
| 파이프라인 안정성 | 실패율 3% 이하 | 2.1% (달성) |

## 3. Cowork 문서 자동화 메모

### 오늘 사용한 프롬프트 패턴

작업 폴더의 output/report_partial.json을 읽고,

다음 형식으로 주간 진행 보고서를 작성해줘:

- 전체 진행률 (%)

- 분류 결과 분포 (카테고리별 건수)

- 주요 인사이트 2개

- 다음 단계 액션 2개

한국어, 임원용 톤, 500자 이내

### 결과 품질

- 수치는 정확히 반영됨

- 인사이트 문장은 일부 편집 필요 (약 20%)

- 초안 생성 시간: 약 15초

## 4. 오픈클로 테스트 결과

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 트리거 | 수동 실행 성공 |
| 출력 파일 생성 | reports/progress_20260520.md |
| 이메일 발송 | 미연결 (W6D5 이후) |
| 소요 시간 | 약 23초 |

## 5. 막힌 점 & 해결

| 문제 | 시도한 것 | 해결책 |
| --- | --- | --- |
| Cowork가 JSON 파일을 못 읽음 | 파일 경로 절대 경로로 변경 | 작업 폴더 내 상대 경로 사용으로 해결 |
| 오픈클로 UTF-8 BOM 오류 | encoding='utf-8' 명시 | encoding='utf-8-sig'으로 해결 |

## 참고

- 자동화 상세: automation_doc_w6.md

- 내일 데모 스크립트: demo_script_w6.md