# 멘토 중간 점검 결과 — W6D4

작성일: 2026-05-21 (목)

인턴: 박수빈

일정: W6D4 — 중간 점검 — 데모·피드백 반영

참석자: 인턴, 멘토

## 1. 데모 결과

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 파이프라인 실행 | 성공 (10건, 13.4초) |
| 출력 JSON 형식 | 스키마 일치 |
| 분류 결과 정확도 (멘토 육안 검수) | 8/10 정확 (80%) |

## 2. 멘토 피드백

### 긍정 피드백

- "파이프라인 흐름이 명확하고 로그가 충분해서 디버깅이 쉬울 것 같다"

- "비용 추산을 미리 해둔 것이 좋다 — 실제 운영 시 중요"

- "README가 잘 정리되어 있어 처음 보는 사람도 따라 할 수 있겠다"

### 개선 요청

- [이슈 #4] 분류 카테고리 정의를 README에 명시 — 어디서 이 5개 카테고리가 나왔는지 근거 필요

- [이슈 #5] 신뢰도 0.7 미만 건 처리 방법 문서화 — 현재 UNKNOWN 처리인데 수동 검수 플로우 추가 권장

- [이슈 #6] 결과 시각화 추가 — 텍스트 JSON만으로는 임원 보고에 부족

## 3. 범위·일정 합의

| 항목 | 기존 계획 | 합의 내용 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 수집 목표 | 500건 | 400건으로 하향 (품질 우선) |
| 분류 정확도 목표 | 85% 이상 | 83%로 현실적 조정 |
| 시각화 | W7 | W6D5까지 차트 1개 추가 |
| 최종 발표 | W8D5 | 변경 없음 |

## 4. 피드백 반영 (당일 1건 완료)

반영 완료: [이슈 #4] README에 카테고리 정의 섹션 추가

## 분류 카테고리 정의

1. 민원·행정 자동화: 민원처리, 행정문서, 신청 자동화

2. 데이터 분석·예측: 빅데이터, 예측 모델, 통계 분석

3. 챗봇·대화형 서비스: 챗봇, 음성인식, 대화형 AI

4. 의료·복지 AI: 의료 진단, 건강 관리, 복지 수요 예측

5. 교육·연구 AI: AI 튜터, 연구 지원, 교육 콘텐츠

커밋: fix: add category definitions to README (issue #4)

## 5. 다음 단계

- 이슈 #5, #6 — W6D5~W7D1 반영 예정

- 발표 스토리 초안 작성 (W6D5)

- 차트 1개 추가 (W6D5)