# 6주차 회고 (KPT) — W6D5

작성일: 2026-05-22 (금)

인턴: 윤서연

일정: W6D5 — 발표 스토리·PPT 초안 & 6주차 회고

## Keep — 잘한 점

### 1. 데모 준비의 재현성

데모 스크립트를 복사-붙여넣기 한 번으로 실행되도록 정리한 덕분에 멘토 앞에서 실패 없이 진행됐다.

### 2. 피드백을 이슈로 즉시 추적

멘토 피드백 3건을 미팅 당일 GitHub 이슈 #4~6으로 생성하고, #4는 당일 반영 완료. 기억에 의존하지 않았다.

### 3. Cowork 문서 자동화 성공

output/report_partial.json → Cowork 초안 → 오픈클로 저장까지 end-to-end 45초 달성. 수동 보고 시간 대비 80% 단축.

## Problem — 개선이 필요한 점

### 1. 수집 건수 목표 미달

500건 목표 중 387건에 그쳤다. 공공 API 속도 제한과 RSS 피드 중복 건 필터링에 예상보다 시간이 걸렸다.

### 2. 분류 정확도 82%로 목표 미달

85% 목표를 달성하지 못했다. 카테고리 경계 케이스(민원↔챗봇)에서 오류가 집중됐다.

### 3. 시각화가 마지막 날로 밀림

W6D5에 PPT 초안과 회고를 동시에 하다 보니 차트 구현이 충분하지 않았다.

## Try — 7주차에 시도할 것

### 1. 경계 케이스 집중 개선

민원↔챗봇 혼동 케이스 10건을 모아 few-shot 예시로 추가 → 정확도 83% 이상 목표

### 2. 수집 건수 확대

공공데이터포털 외 행안부 보도자료 페이지 직접 크롤링 → 400건 목표로 현실화

## 6주차 산출물 최종 확인

| 파일 | 상태 |
| --- | --- |
| scope_w6.md | 완료 |
| sprint_w6.md | 완료 |
| validation_w6.md | 완료 |
| report_partial.json.md | 완료 |
| automation_doc_w6.md | 완료 |
| progress_w6.md | 완료 |
| demo_script_w6.md | 완료 |
| mid_review_w6.md | 완료 |
| GitHub issues.md | 완료 |
| presentation_w6_draft.md | 완료 |
| retrospective_w6.md | 완료 |
| plan_w7.md | 완료 |