# 회고 보고서 초안 — W8D2

작성일: 2026-06-02 (화)

인턴: 박수빈

일정: W8D2 — 최종 발표 후 작성

상태: 초안 — W8D3에 완성 예정

## 1. 인턴 프로그램 개요

- 기간: 2026-04-06 ~ 2026-06-05 (8주, 주 5일)

- 소속: 아이뱅크 AI팀 인턴

- 멘토: 팀 리드 (멘토 성함으로 바꾸세요)

- 주제: 공공기관 AI 활용 현황 자동 분류·분석

## 2. 학습 내용 (불릿 초안)

### AI 도구 활용

- Claude Cowork: 문서 자동 생성 → 수동 보고서 시간 80% 단축

- Cursor: AI 보조 코딩 → 코드 작성 속도 체감 향상

- 오픈클로: 반복 자동화 트리거 → end-to-end 45초 달성

### 데이터 파이프라인

- 수집 (RSS + 공공 API) → 전처리 (정제·청킹) → LLM 분류 → 시각화

- Python + gpt-4o-mini + pytest

### 문서·발표 커뮤니케이션

- 주차별 md 파일 → Word 문서 자동화

- 멘토 피드백을 GitHub 이슈로 즉시 추적

## 3. 핵심 성과 (수치 초안)

- 공공기관 AI 현황 387건 자동 분류 (정확도 83%, 골드셋 30건 기준)

- 파이프라인 실패율 1.8% (목표 3% 이하 달성)

- Cowork 문서 자동화: 보고서 생성 45초 (수동 40분 대비 95% 절감)

- 단위 테스트 11/13 통과

## 4. 한계 (솔직하게)

- 수집 목표 500건 → 387건 달성 (77%)

- 정확도 목표 85% → 83% (경계 케이스 개선 미완료)

- 시각화 대시보드 미완성 (차트 1개만 구현)

## 5. 향후 개선 방향 (불릿)

- 단기: 경계 케이스 10건 few-shot 추가 → 정확도 85% 목표

- 중기: 실시간 스케줄러 + 대시보드 구축

- 장기: 다른 정책 도메인으로 확장

## W8D3 완성 계획

- 각 절 2~3문단으로 확장

- 도구별 성찰 섹션 추가

- 멘토 피드백 반영 후 최종 저장

## 참고

- 성과 수치: w8d1/md/performance_metrics_w8.md

- 발표 피드백: feedback_final_w8.md