# 파이프라인 중간 실행 결과 — W6D2

작성일: 2026-05-19 (화)

인턴: 홍길동 (본인 이름으로 바꾸세요)

일정: W6D2 — 핵심 로직 구현 (Cursor + Python)

상태: 부분 완료 (전체 500건 중 203건 처리)

## 1. 현재까지 처리 결과

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 총 수집 문서 | 387건 |
| 처리 완료 | 203건 (52.5%) |
| 처리 실패 | 8건 |
| 잔여 처리 대기 | 176건 |
| 예상 완료 시점 | W6D3 오전 |

## 2. 중간 분류 분포 (203건)

| 카테고리 | 건수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 민원·행정 자동화 | 68건 | 33.5% |
| 데이터 분석·예측 | 48건 | 23.6% |
| 챗봇·대화형 서비스 | 37건 | 18.2% |
| 의료·복지 AI | 28건 | 13.8% |
| 교육·연구 AI | 22건 | 10.8% |

## 3. 샘플 출력 (JSON 형식)

{

"doc_id": "doc_0142",

"title": "행정안전부 AI 민원 자동분류 시스템 구축",

"category": "민원·행정 자동화",

"confidence": 0.94,

"pub_date": "2025-09-12",

"source": "행정안전부",

"summary": "민원24에 AI 자동분류 시스템을 도입해 처리 시간을 40% 단축"

},

{

"doc_id": "doc_0157",

"title": "국민건강보험 AI 건강위험 예측 모델 개발",

"category": "의료·복지 AI",

"confidence": 0.89

}

## 4. 처리 실패 목록

| doc_id | 실패 원인 | 예정 조치 |
| --- | --- | --- |
| doc_0088 | 텍스트 길이 초과 (4,200자) | 청크 분할 후 재처리 |
| doc_0099 | 한자 포함 → 인코딩 오류 | UTF-8 강제 변환 후 재처리 |
| doc_0134 | API 타임아웃 | 배치 크기 줄여 재시도 |

## 참고

- 검증 결과: validation_w6.md

- 잔여 처리: W6D3 오전 완료 예정