# 7주차 계획 — W6D5

작성일: 2026-05-22 (금)

인턴: 홍길동 (본인 이름으로 바꾸세요)

일정: W6D5 — 발표 스토리·PPT 초안 & 6주차 회고

## 7주차 목표

"파이프라인 완성 + 최종 보고서 초안 작성 + 발표 슬라이드 완성"

## 주차별 액션 플랜

| 일자 | 목표 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| W7D1 | 분류 정확도 개선 (v0.3 프롬프트) | 골드셋 30건 기준 83% 이상 |
| W7D2 | 수집 건수 400건 달성 | 행안부 추가 크롤링 |
| W7D3 | 시각화 완성 (차트 3종) | PNG 파일 + 대시보드 링크 |
| W7D4 | 최종 보고서 초안 v1 | 2,000자 + 출처 5개 |
| W7D5 | 발표 슬라이드 완성 + 멘토 리뷰 | 8장 완성, 멘토 4/5점 이상 |

## 열린 이슈 (6주차 이월)

| 이슈 # | 내용 | W7 반영 일정 |
| --- | --- | --- |
| #5 | 신뢰도 0.7 미만 수동 검수 플로우 | W7D1 |
| #6 | 분류 결과 시각화 (차트 1개) | W7D1~D3 |
| #7 | 실패 청크 자동 재처리 | W7D2 |

## 리스크

| 리스크 | 완화책 |
| --- | --- |
| 정확도 83% 미달 | W7D2까지 미달 시 멘토 상담 후 목표 재조정 |
| 수집 건수 부족 | 뉴스 RSS 추가 소스 확보 |
| 발표 자료 부족 | W7D4까지 PPT 뼈대 완성 필수 |

## 참고

- 6주차 회고: retrospective_w6.md

- 발표 초안: presentation_w6_draft.md

- 미니 PJ 기획서: w5d5/md/mini_project_plan_w5.md