# 미니 프로젝트 범위 정의서 — W5D1

작성자: 권미정 | 2026-05-11 (월) | W5D1 | 버전: v0.1

## 1. 프로젝트 개요

프로젝트명: 공공기관 AI 활용 현황 — 마케팅 인사이트 도출 (2024~2026)

한 줄 목표: 국내 공공기관 AI 도입 텍스트 데이터를 분석하여, 비즈니스 관점의 정책 인사이트와 마케팅 전략 시사점을 수치 기반으로 도출한다.

GA4 퍼널 분석 경험을 살려 "정책 공개 → 기관 반응 → 도입 성과"의 3단계 퍼널 관점으로 데이터를 구조화합니다. 최종 산출물은 Looker Studio 대시보드로 시각화합니다.

## 2. 분석 질문 & 가설

| # | 분석 질문 | 가설 (If-Then) | 마케팅 임팩트 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 어떤 기관 유형이 AI를 가장 활발히 도입하는가? | 중앙부처가 지자체보다 AI 언급 빈도 3배 이상 높을 것 | 기관별 맞춤 마케팅 메시지 설계 |
| Q2 | 어떤 AI 응용 분야가 가장 많이 언급되는가? | 민원·행정 자동화가 전체 언급의 30% 이상 차지 | 서비스 포지셔닝 전략 |
| Q3 | 2024→2026년 트렌드 변화는? | 생성형 AI 언급이 2배 이상 증가했을 것 | AI 서비스 타이밍 전략 |

## 3. 성공 지표

| 지표 | 정량 기준 | 측정 방법 | Looker 시각화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분류 정확도 | ≥ 85% | 골드셋 50건 검수 | 정확도 게이지 차트 |
| 분석 커버리지 | ≥ 90% | 파이프라인 로그 | 처리율 도넛 차트 |
| 대시보드 지표 수 | 5개 이상 | 수동 확인 | KPI 카드 위젯 |
| 보고서 완성도 | 2,000자 이상 출처 5개+ | 수동 검토 | 최종 보고서 링크 |

## 4. 범위 (In/Out of Scope)

In Scope: 공개 텍스트 데이터 분석, LLM 분류 파이프라인, Looker Studio 시각화, 마케팅 시사점 보고서

Out of Scope: 비공개 행정 문서, 개인 식별 정보 데이터, 해외 기관 데이터(벤치마크 제외), 실시간 수집 자동화(W7 이후)

## 5. 주차별 마일스톤

| 주차 | 완료 기준 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| W5 | 기획서 v1.0 + 데이터 수집 완료 | mini_project_scope.md, data_sources_w5.md |
| W6 | 분류 파이프라인 v1 + EDA 완료 | pipeline.py, eda_notes_w6.md |
| W7 | 보고서 초안 v1 + Looker 대시보드 1종 | report_draft_w7.md, dashboard_url |
| W8 | 최종 발표 + Looker 대시보드 완성 | presentation_final.pptx |