# 미니 프로젝트 범위 정의서 — W5D1

작성자: 박수빈 | 2026-05-11 (월) | W5D1 | 버전: v0.1

## 1. 프로젝트 개요

프로젝트명: 공공기관 AI 활용 현황 — LLM 분류 파이프라인 구축 (2024~2026)

한 줄 목표: 공공기관 텍스트 데이터에 대한 안정적인 LLM 분류 파이프라인을 구축하고, 실서비스 수준의 오류 처리와 모니터링 체계를 갖춘다.

DayLine(DAU 1,120명)과 FinBuddy RAG 파이프라인 구현 경험을 바탕으로 "수집 → 청크 → LLM → 집계 → API 제공"의 완전한 백엔드 파이프라인을 설계합니다.

## 2. 분석 질문 & 기술 설계 관점

| # | 분석 질문 | 가설 (If-Then) | 시스템 관점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 어떤 기관 유형이 AI를 가장 도입하는가? | 중앙부처 > 지자체 순 예상 | GROUP BY 쿼리 + 집계 API |
| Q2 | 가장 많이 언급되는 AI 분야는? | 민원 자동화 > 데이터 분석 순 | LLM 분류 → 카테고리 카운트 |
| Q3 | 시계열 트렌드는? | 2026년 생성형 AI 2배 증가 | 날짜 INDEX + 시계열 집계 |

## 3. 시스템 아키텍처 설계

수집 계층: Python feedparser + requests → chunks.jsonl (배치 실행, 동시 10개 제한)

처리 계층: Kotlin BatchJob → LLM 호출 (Bucket4j Rate Limiter) → 결과 PostgreSQL 저장

서비스 계층: Spring Boot REST API → 집계 엔드포인트 /api/categories 제공

모니터링: GitHub Actions CI/CD + AWS CloudWatch 알림 (DayLine 운영 경험 적용)

## 4. 성공 지표 (서비스 품질 관점)

| 지표 | 목표값 | 측정 방법 | 알림 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 분류 정확도 | ≥ 85% | 골드셋 50건 검수 | < 80% 시 Slack 알림 |
| 파이프라인 처리율 | ≥ 97% | 로그 집계 | < 95% 시 재처리 Job |
| API 응답 시간 | ≤ 200ms (p95) | CloudWatch | > 500ms 시 경보 |
| 배치 완료 시간 | ≤ 30분/회 | 실행 로그 | 초과 시 다음 날 재실행 |

## 5. 주차별 마일스톤

| 주차 | 완료 기준 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| W5 | 기획서 v1.0 + 수집 스크립트 | collect_raw.py, chunks.jsonl 1차 |
| W6 | Spring Boot API + LLM 파이프라인 v1 | pipeline.py, /api/categories |
| W7 | 모니터링 설정 + 보고서 초안 | CloudWatch 설정, report_draft_w7.md |
| W8 | 최종 발표 + API 문서화 | Swagger UI, presentation_final.pptx |