# 미니 프로젝트 범위 정의서 — W5D1

작성자: 윤서연 | 2026-05-11 (월) | W5D1 | 버전: v0.1

## 1. 프로젝트 개요

프로젝트명: 공공기관 AI 활용 현황 — 인터랙티브 시각화 대시보드 구현 (2024~2026)

한 줄 목표: 공공기관 AI 도입 텍스트 데이터를 분석하여, Next.js + Shadcn UI 기반의 인터랙티브 대시보드로 시각화하고 사용자가 직관적으로 탐색하는 인터페이스를 구현한다.

가는길지금 앱의 LLM 공지 자동화 경험(99%)과 시도 프로젝트의 Shadcn 커스터마이징 경험을 이번 대시보드 설계에 직접 적용합니다.

## 2. 분석 질문 & UX 설계 관점

| # | 분석 질문 | 가설 (If-Then) | UI 구현 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 어떤 기관 유형이 AI를 가장 도입하는가? | 중앙부처 > 지자체 | Bar Chart + 기관 필터 드롭다운 |
| Q2 | 가장 많이 언급되는 AI 분야는? | 민원 자동화 > 데이터 분석 | 도넛 차트 + 범례 클릭 필터 |
| Q3 | 시계열 트렌드는? | 2026년 생성형 AI 급증 | 라인 차트 + 날짜 범위 슬라이더 |

## 3. 프론트엔드 컴포넌트 설계

대시보드 레이아웃: Shadcn Card + Grid — KPI 카드 4개 + 차트 영역 3개

데이터 테이블: Shadcn DataTable + TanStack Query 서버 사이드 필터 (올림 프로젝트 쿼리 최적화 적용)

AI 분류 결과 스트리밍: Next.js Route Handler + SSE (가는길지금 공지 스트리밍 패턴 재활용)

접근성: WCAG 2.1 AA 기준 적용 — 시도 프로젝트 시니어 대상 UI 설계 경험 활용

## 4. 성공 지표

| 지표 | 목표값 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 정보 파악 시간 | ≤ 30초 | 사용자 테스트 |
| 모바일 반응형 | 320px ~ 1440px 완전 지원 | Chrome DevTools |
| Lighthouse 성능 | ≥ 90점 | Lighthouse CI |
| 컴포넌트 재사용률 | 70% 이상 | 코드 리뷰 |

## 5. 주차별 마일스톤

| 주차 | 완료 기준 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| W5 | 기획서 v1.0 + 컴포넌트 초안 | UI 와이어프레임, TypeScript 인터페이스 |
| W6 | 대시보드 v1 (정적 데이터) | 차트 3종, 테이블 컴포넌트 |
| W7 | 실데이터 연동 + 필터 인터랙션 | 대시보드 v2 완성 |
| W8 | 최종 발표 + 라이브 데모 | presentation_final.pptx |