제안요청서

(RFP: Request for Proposal)

루미에르(Lumière) 비건 뷰티 브랜드

글로벌 D2C 이커머스 플랫폼 구축

발주처: (주)루미에르뷰티 글로벌사업본부

문서번호: LMR-RFP-2026-007

작성일: 2026년 4월 17일

보안등급: 대외비

# 목차

1. 사업 개요

1.1 사업 배경 및 목적

1.2 사업 범위

1.3 기대 효과

2. 현황 분석

2.1 기존 시스템 현황

2.2 주요 문제점

3. 요구사항 정의

3.1 브랜드·디자인 요구사항

3.2 글로벌 이커머스 플랫폼 요구사항

3.3 다국어·다중통화 요구사항

3.4 마케팅·데이터 연동 요구사항

4. 기술 요건

5. 사업 추진 일정

6. 제안서 작성 지침

7. 평가 기준

8. 제안 참가 자격

9. 기타 사항

9.1 예산

9.2 계약 조건

9.3 보안 및 기밀유지

9.4 문의처

# 1. 사업 개요

## 1.1 사업 배경 및 목적

(주)루미에르뷰티는 2021년에 설립된 비건 스킨케어 브랜드로, 클린 뷰티와 지속가능성을 핵심 가치로 하여 올리브영·무신사뷰티·CJ온스타일 등 국내 주요 채널에서 연 매출 약 42억 원을 기록하고 있다. 2024년 일본 큐텐 진출을 계기로 해외 수요가 가파르게 증가하고 있으나, 다음과 같은 구조적 한계에 직면해 있다.

- 기존 카페24 간이몰은 국내 사양에 최적화되어 있어 글로벌 결제·배송·세금 대응 불가

- 해외 고객 대응을 위해 영문·일문 페이지를 구글 번역으로 운영 중이어서 브랜드 톤앤매너 훼손

- 국가·채널별 상품 데이터가 분산되어 글로벌 통합 운영 불가

- 피부 타입·성분 민감도가 상이한 해외 고객에 대한 개인화 추천 체계 부재

이에 한국을 허브로 하는 글로벌 D2C 이커머스 플랫폼을 구축하여 북미·일본·동남아 시장 진출의 전초 기지를 마련하고, 성분·라이프스타일 기반 개인화를 통해 프리미엄 비건 뷰티로서의 포지셔닝을 강화하고자 한다.

본 사업의 핵심 목적은 다음과 같다.

- 글로벌 공통 브랜드 경험을 제공하는 다국어·다중통화 D2C 플랫폼 구축

- 피부 진단 퀴즈 기반의 개인 맞춤형 제품 추천 및 구독 모델 도입

- 인플루언서·어필리에이트 커머스를 통한 해외 초기 고객 확보 채널 확보

- 성분·효능·지속가능성 데이터를 투명하게 공개하는 신뢰 자산 구축

## 1.2 사업 범위

본 사업의 범위는 크게 4개 영역으로 구분된다.

| 구분 | 영역 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 브랜드·디자인 | 글로벌 브랜드 가이드라인 확장, 웹 디자인 시스템, 콘텐츠 템플릿 |
| 2 | 글로벌 이커머스 | 반응형 웹, 회원·주문·결제·배송, 구독, 피부 진단 퀴즈 |
| 3 | 운영·관리 시스템 | 통합 어드민, 상품·재고·프로모션 관리, 국가별 가격·세금 관리 |
| 4 | 마케팅·데이터 | GA4, CRM, 인플루언서·어필리에이트, 리뷰, 로열티 프로그램 |

## 1.3 기대 효과

| 항목 | 현재 | 목표 (런칭 12개월 후) |
| --- | --- | --- |
| 해외 매출 비중 | 약 8% (일본 위주) | 전체 매출의 30% 이상 |
| 자사몰 매출 비중 | 약 5% | 35% 이상 |
| 피부 진단 퀴즈 응답률 | 미제공 | 방문자 대비 25% 이상 |
| 구독 고객 수 | 0명 | 5,000명 이상 (국내·해외 통합) |
| 평균 장바구니 단가(AOV) | 38,000원 | 55,000원 이상 |
| NPS | 미측정 | 50 이상 |

# 2. 현황 분석

## 2.1 기존 시스템 현황

| 항목 | 현황 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 주요 판매채널 | 올리브영, 무신사뷰티, 큐텐재팬, 자사 간이몰 | 채널별 수기 운영 |
| 브랜드 웹사이트 | 카페24 스마트디자인 템플릿 | 다국어·다중통화 미지원 |
| 상품 관리 | 엑셀 + 카페24 어드민 병행 | 규격·성분 표기 국가별 대응 어려움 |
| 고객 관리 | 채널사 제공 CRM 개별 확인 | 통합 고객 뷰 부재 |
| 마케팅 | 메타·틱톡 광고, 올영 입점 프로모션 | 해외 트래픽 미귀속 |
| 디자인 자산 | 국문 중심 패키지·촬영 소스 | 영문·다국어 적용 가이드 부재 |

## 2.2 주요 문제점

- 채널 분산으로 인한 브랜드 일관성 저하 — 국내외 채널마다 상세페이지·프로모션 기준이 상이하여 프리미엄 이미지 훼손

- 글로벌 결제·물류 대응 불가 — 해외 카드 결제 실패율 높고, 해외배송비 자동 산정 불가

- 고객 데이터 사일로 — 국내/일본/광고 채널별로 데이터가 분리되어 LTV 분석 불가

- 콘텐츠 운영 비효율 — 성분·레시피·리뷰 등 핵심 자산이 구조화되지 않은 상태로 산재

- 개인화 부재 — 피부 타입·톤·생활 습관 기반 추천 체계가 없어 재구매 전환율 저조(12.3%)

# 3. 요구사항 정의

## 3.1 브랜드·디자인 요구사항

### [BD-001] 글로벌 브랜드 가이드라인 확장

- 한국어 기준 브랜드 가이드를 영어·일본어·중국어(간체) 버전으로 확장

- 국가별 톤앤매너 차이 정의(북미: 자신감·성분 투명성 / 일본: 정제·감성 / 동남아: 밝고 활기)

- 웹·모바일·패키지·SNS 적용 가이드 통합

### [BD-002] 웹 디자인 시스템

- 디자인 토큰 기반 컴포넌트 라이브러리(Figma) 구축

- 라이트·다크 모드 지원 및 접근성(WCAG 2.1 AA) 준수

- 성분·효능·리뷰를 일관되게 표현하는 콘텐츠 템플릿 5종 이상

### [BD-003] 비주얼·모션 가이드

- 히어로·카테고리·상품 상세에서 활용 가능한 모션 스타일 가이드

- 촬영 가이드(연출·조명·소품) 및 라이브러리 구축 방향성

## 3.2 글로벌 이커머스 플랫폼 요구사항

### [EC-001] 프론트엔드

- 반응형 웹 (PC, 태블릿, 모바일) + PWA 수준의 모바일 성능 확보

- 메인: 히어로, 베스트셀러, 피부 고민별 추천, 브랜드 스토리, 매거진

- 상품 상세: 전성분 분석, EWG 등급, 알러젠 경고, 비건 인증, 사용법, UGC 리뷰

- 매거진/저널 섹션(성분 백서, 루틴 가이드, 아티스트 인터뷰)

- 즉시 검색(자동완성, 오탈자 보정, 다국어 시맨틱 검색)

### [EC-002] 피부 진단 퀴즈 ★ 핵심 기능

- 8~12문항 구성, 평균 응답 시간 90초 이내

- 응답 결과 기반 맞춤 상품·루틴·구독 플랜 자동 추천

- 진단 결과 PDF 이메일 발송 및 재진단 주기 알림

- 문항·로직의 어드민 내 편집 가능(개발 배포 없이 QA → 릴리스)

### [EC-003] 회원·구독

- 이메일 + 소셜 로그인(Google, Apple, 카카오, 네이버, LINE)

- 국가별 회원 동의서·마케팅 수신 동의 분리 관리(GDPR·CCPA·개인정보보호법)

- 구독(4/6/8주 주기), 건너뛰기·일시정지·플랜 변경·해지

- 로열티 프로그램(적립·등급·추천 리워드), 생일·기념일 캠페인

### [EC-004] 주문·결제·배송

- 글로벌 결제: Stripe, Adyen 중 1종 + PayPal, Alipay, PayPay, 카카오페이, 네이버페이

- 다중 통화(KRW, USD, JPY, CNY, SGD) 및 환율 자동 갱신

- 관·부가세 자동 계산(DDP/DDU 옵션 선택)

- 배송: CJ대한통운, EMS, FedEx, DHL, 야마토(일본) 연동 및 통합 추적

- 결제 실패 리트라이·3DS 처리, 국가별 사기 탐지 룰셋

## 3.3 다국어·다중통화 요구사항

- 초기 지원 언어: 한국어, 영어, 일본어, 중국어(간체) — 추후 베트남어·인도네시아어 확장 구조

- 번역 관리 시스템(TMS) 연동(Crowdin 또는 동급) — 번역자가 어드민 진입 없이 작업 가능

- 국가별 상품 노출·가격·프로모션 독립 운영

- URL 구조: /en, /jp, /cn 하위 경로 + hreflang 자동 생성

## 3.4 마케팅·데이터 연동 요구사항

### [MK-001] 분석 및 추적

- GA4 전자상거래 이벤트, Server-side Tagging(GTM) 구성

- 메타·틱톡·핀터레스트·네이버·카카오 픽셀 및 Conversion API 연동

- 쿠키리스 대응 퍼스트파티 데이터 수집 설계

### [MK-002] 인플루언서·어필리에이트

- 국가별 파트너 모집 페이지 및 지원서 관리

- 고유 할인 코드·UTM 자동 발급 및 성과 대시보드

- 단계별 커미션 룰(신규 고객 우대) 설정 가능

### [MK-003] CRM·마케팅 자동화

- 이메일(Klaviyo 또는 Braze), SMS/LINE, 카카오 알림톡 등 옴니채널 발송

- 시나리오: 장바구니 이탈, 재구매 알림, 루틴 리마인드, 리뷰 요청, 휴면 복귀

### [MK-004] UGC·리뷰

- 포토·동영상 리뷰, 피부 타입·연령대 필터

- Yotpo·Okendo 등 글로벌 리뷰 SaaS 연동 검토

- 리뷰 번역(AI) 자동 노출 및 원문 보기 토글

# 4. 기술 요건

| 항목 | 요건 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 기반 프론트엔드 / Node.js 또는 Python 백엔드 | 헤드리스 커머스 권장 |
| 커머스 엔진 | Shopify Plus, commercetools, Saleor 중 비교 제안 | TCO·확장성 근거 필수 |
| 호스팅 | AWS 또는 GCP, 다중 리전(서울·도쿄·버지니아) | Auto Scaling 필수 |
| 데이터베이스 | RDBMS(PostgreSQL) + NoSQL(MongoDB/DynamoDB) 혼합 | — |
| 검색 | Algolia 또는 Meilisearch(다국어 지원) | 시맨틱 검색 가능해야 함 |
| 보안 | SSL, 개인정보 암호화(AES-256), OWASP Top 10, PCI DSS SAQ A | GDPR·CCPA 준수 |
| 성능 | LCP ≤ 2.5s, 동시 접속 10,000명 | Core Web Vitals 통과 |
| CDN | CloudFront 또는 Cloudflare | 이미지 최적화 포함 |
| 모니터링 | Datadog 또는 동급, Sentry 에러 트래킹 | — |
| 백업 | 일 1회 자동 백업, 35일 보관, 이중화 | — |

# 5. 사업 추진 일정

전체 사업 기간: 계약일로부터 22주 (약 5.5개월)

희망 착수일: 2026년 6월 1일

희망 완료일: 2026년 11월 6일

| 단계 | 기간 | 주요 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 킥오프 및 전략 | 1~3주 | 프로젝트 킥오프, 글로벌 시장 벤치마킹, IA 설계, 피부 진단 로직 워크숍 | 전략 보고서, IA, 퀴즈 설계안 |
| 2단계 브랜드·디자인 | 3~9주 | 디자인 시스템 구축, 다국어 톤앤매너 정의, 주요 화면 시안 | 디자인 시스템, 주요 시안 |
| 3단계 UX/UI 설계 | 5~11주 | 와이어프레임, 프로토타입, 사용성 테스트(한·일 사용자 각 5명) | 프로토타입, UT 보고서 |
| 4단계 개발 | 9~19주 | 프론트·백엔드, 결제·구독·퀴즈·어드민, 글로벌 물류 연동 | 개발 산출물 |
| 5단계 테스트·오픈 | 19~22주 | 통합·부하·보안 테스트, 국가별 QA, 오픈 및 안정화 | 테스트 보고서, 최종 산출물 |

※ 브랜드·디자인과 UX/UI 설계는 병행 진행된다.

※ 단계별 중간 보고와 검수를 진행하며 상세 일정은 착수 후 협의한다.

# 6. 제안서 작성 지침

제안서는 아래 목차에 따라 작성해 주시기 바랍니다.

| 순서 | 항목 | 주요 포함 내용 | 권장 분량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 회사 소개 | 회사 연혁, 조직, 핵심 역량, 수상/인증 | 5페이지 이내 |
| 2 | 프로젝트 이해 | 사업 배경에 대한 이해, RFP 분석, 핵심 이슈 | 5~8페이지 |
| 3 | 글로벌 전략 제안 | 타겟 시장 분석, 포지셔닝, 국가별 진입 전략 | 8~12페이지 |
| 4 | UX/UI 전략 | IA, 주요 화면, UI 컨셉, 퀴즈 플로우 | 10~15페이지 |
| 5 | 기술 제안 | 아키텍처, 기술 스택 근거, 글로벌 결제·물류 구현 방안 | 8~12페이지 |
| 6 | 수행 방안 | 추진 체계, 단계별 수행 방안, 품질 관리 | 5~8페이지 |
| 7 | 투입 인력 | PM, 디자이너, 개발자 프로필 및 역할 | 3~5페이지 |
| 8 | 수행 일정 | WBS, 마일스톤 | 2~3페이지 |
| 9 | 포트폴리오 | 글로벌 커머스 또는 뷰티 D2C 사례 3건 이상 | 5~8페이지 |
| 10 | 견적 | 항목별 상세 견적서 | 별도 첨부 |

※ 전체 분량: 60~80페이지 이내 (A4 기준, 견적서 별도)

※ 파일 형식: PPT(발표용) + PDF(검토용) 각 1부

※ 제출 기한: 2026년 5월 18일(월) 18:00까지

※ 제출처: rfp@lumierebeauty.co.kr

# 7. 평가 기준

| 평가 영역 | 평가 항목 | 배점 | 세부 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 글로벌 전략 (25점) | 시장 이해도 | 10점 | 북미·일본·동남아 뷰티 시장에 대한 이해 |
|  | 브랜드 확장 방향성 | 10점 | 국가별 톤앤매너 및 진입 전략의 구체성 |
|  | 크리에이티브 역량 | 5점 | 무드보드, 컨셉의 완성도 |
| 기술 역량 (25점) | 아키텍처 설계 | 10점 | 확장성, 다중 리전 안정성 |
|  | 퀴즈·구독 설계 | 10점 | 개인화 로직·구독 관리의 구체성 |
|  | 기술 스택 적합성 | 5점 | 헤드리스·다국어 대응 근거 |
| 수행 능력 (25점) | 유사 프로젝트 경험 | 15점 | 글로벌 커머스 또는 뷰티 D2C 수행 경험 |
|  | 투입 인력 역량 | 10점 | 핵심 인력의 전문성 |
| 가격 (15점) | 견적 적정성 | 15점 | 범위 대비 합리성 |
| 프레젠테이션 (10점) | 발표 및 Q&A | 10점 | 전달력, 질의 대응 능력 |

※ 총점 100점 만점, 기술 평가 85점과 가격 평가 15점으로 구성된다.

※ 기술 평가 70점 미만 업체는 가격 평가 대상에서 제외된다.

# 8. 제안 참가 자격

- 설립 후 3년 이상 경과한 법인 사업자

- 최근 3년 내 헤드리스 커머스 또는 글로벌 D2C 플랫폼 구축 실적 1건 이상

- 최근 3년 내 연 매출 30억 원 이상 브랜드의 이커머스 구축·운영 실적 1건 이상

- 상시 근무 인력 20인 이상 (디자인·개발 각 5인 이상)

- 다국어 사이트 운영 및 영어 커뮤니케이션 가능 인력 보유 (필수)

- 뷰티·라이프스타일 업종 수행 경험 (우대)

- Shopify Plus, commercetools 등 헤드리스 커머스 파트너십 보유 (우대)

# 9. 기타 사항

## 9.1 예산

본 사업의 총 예산은 VAT 별도 3억 2천만 원 이내로 한다. 항목별로 분리하여 제시하되 통합 할인액이 있는 경우에는 별도 표기 바란다.

| 구분 | 예산 범위 (VAT 별도) |
| --- | --- |
| 브랜드·디자인 시스템 확장 | 4,000만 원 ~ 6,000만 원 |
| 글로벌 이커머스 플랫폼 (프론트/백엔드/관리자) | 1억 8,000만 원 ~ 2억 2,000만 원 |
| 마케팅·데이터·리뷰 연동 | 3,000만 원 ~ 4,000만 원 |
| 총 예산 한도 | 3억 2,000만 원 이내 |

## 9.2 계약 조건

- 계약 방식: 총액 계약 (단계별 마일스톤 검수)

- 대금 지급: 착수금 25%, 중간금 45%(3·4단계 완료 시 분할), 잔금 30%(최종 검수 완료 시)

- 하자 보수: 최종 검수 완료일로부터 12개월

- 유지보수: 별도 유지보수 계약 협의 (월 정액 방식)

- 저작권: 최종 납품 결과물의 저작재산권은 (주)루미에르뷰티에 귀속된다

## 9.3 보안 및 기밀유지

본 RFP에 포함된 모든 정보는 대외비이며 제안 목적 외 사용을 금지한다. 제안에 참여하는 모든 업체는 제안 참여 전 비밀유지서약서(NDA)를 제출해야 한다. 선정되지 않은 업체에 제공된 자료는 선정 결과 통보 후 7일 이내에 폐기한다.

## 9.4 문의처

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 담당 부서 | 글로벌사업본부 디지털커머스팀 |
| 담당자 | 박지민 팀장 |
| 이메일 | jm.park@lumierebeauty.co.kr |
| 전화 | 02-555-7788 (내선 204) |
| 문의 기한 | 2026년 5월 11일(월) 18:00까지 |
| 질의 방식 | 이메일 접수 → 취합 후 일괄 답변(5/14 예정) |

― 이상 ―