제안요청서

(RFP: Request for Proposal)

법무법인(유) 대한

공식 홈페이지 리뉴얼 및 통합 CMS 구축

발주처: 법무법인(유) 대한 기획실

문서번호: DAEHAN-RFP-2026-002

작성일: 2026년 4월 14일

보안등급: 대외비

# 목차

1. 사업 개요

1.1 사업 배경 및 목적

1.2 사업 범위

1.3 기대 효과

2. 현황 분석

2.1 기존 웹사이트 현황

2.2 주요 문제점

3. 요구사항 정의

3.1 디자인·UX 요구사항

3.2 콘텐츠·CMS 요구사항

3.3 구성원·전문분야 관리 요구사항

3.4 채용·접근성·보안 요구사항

4. 기술 요건

5. 사업 추진 일정

6. 제안서 작성 지침

7. 평가 기준

8. 제안 참가 자격

9. 기타 사항

9.1 예산

9.2 계약 조건

9.3 보안 및 기밀유지

9.4 문의처

# 1. 사업 개요

## 1.1 사업 배경 및 목적

법무법인(유) 대한은 1995년 설립 이래 기업 M&A, 금융·자본시장, 공정거래, 국제중재, 지식재산권, 조세 등 전 분야에서 자문과 송무 서비스를 제공해온 종합 로펌이다. 현재 변호사 320명을 포함한 전문 인력 약 520명이 서울 본사와 해외 사무소(싱가포르, 호치민, 자카르타)에서 근무하고 있으며, 연 매출 약 2,400억 원 규모에 이른다.

현행 공식 홈페이지는 2018년 리뉴얼 이후 다음과 같은 구조적 한계에 직면해 있다.

- 글로벌 고객 응대를 위한 영문 홈페이지가 별도로 운영되어 브랜드 일관성이 부족하다

- 구성원(변호사) 프로필이 레거시 템플릿에 고정되어 경력·업무 사례·인사이트 연결이 어렵다

- 전문분야·업종·칼럼·뉴스가 분리 관리되어 크로스 셀 노출과 SEO 성과가 저조하다

- 모바일 사용자가 전체 방문자의 62%에 달하나 반응형 대응이 미흡하다

- 채용 페이지가 별도 외부 서비스로 운영되어 지원자 경험이 단절된다

이에 대한은 글로벌 최고 로펌에 부합하는 신뢰감과 전문성을 담은 공식 홈페이지를 리뉴얼하고, 통합 CMS를 구축하여 구성원·전문분야·인사이트·채용 정보를 유기적으로 연결하고자 한다.

본 사업의 핵심 목적은 다음과 같다.

- 국·영문 통합 홈페이지를 통한 일관된 글로벌 브랜드 경험 제공

- 구성원·전문분야·인사이트를 상호 연결하는 콘텐츠 구조 구축

- 법무법인 규모에 걸맞은 신뢰성·접근성(WCAG 2.1 AA)·보안 수준 확보

- 채용·리크루팅 퍼널을 홈페이지 내 일원화하여 인재 유입 효율 개선

## 1.2 사업 범위

본 사업의 범위는 크게 4개 영역으로 구분된다.

| 구분 | 영역 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 디자인·UX 리뉴얼 | 국문·영문 공식 홈페이지 리뉴얼, 디자인 시스템 구축 |
| 2 | 통합 CMS 구축 | 구성원·전문분야·뉴스·인사이트·세미나 관리, 다국어 CMS |
| 3 | 채용 시스템 | 채용 공고, 지원서 접수·관리, 메일 연동 |
| 4 | 접근성·보안·인프라 | WCAG 2.1 AA 준수, 보안 점검, 클라우드 인프라 재설계 |

## 1.3 기대 효과

| 항목 | 현재 | 목표 (런칭 12개월 후) |
| --- | --- | --- |
| 월 평균 방문자 | 약 78,000명 | 130,000명 이상 |
| 모바일 이탈률 | 68% | 45% 이하 |
| 문의·상담 전환 건수 | 월 평균 18건 | 월 평균 45건 이상 |
| 영문 페이지 방문자 비중 | 약 6% | 15% 이상 |
| 구성원 프로필 페이지 뷰 | 월 평균 24,000PV | 월 평균 60,000PV 이상 |
| 채용 지원자 수 | 연 180명 | 연 350명 이상 |

# 2. 현황 분석

## 2.1 기존 웹사이트 현황

| 항목 | 현황 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 국문 홈페이지 | 2018년 리뉴얼, JSP 기반 | 반응형 미지원 |
| 영문 홈페이지 | 별도 도메인(en.daehanlaw.co.kr) 운영 | 국문 대비 정보량 60% 수준 |
| CMS | 자체 개발 레거시 CMS | WYSIWYG·버전 관리 부재 |
| 구성원 프로필 | HTML 파일 직접 편집 방식 | 약 320명, 수정 리드타임 3~5일 |
| 뉴스·인사이트 | 게시판 형태, 카테고리 1단계 | 전문분야 연결 링크 수동 |
| 채용 | 외부 ATS(그리팅) 링크 이동 | 단절된 UX |
| 인프라 | IDC 코로케이션 (자체 서버 2대) | 장애 대응 취약, 백업 수기 |

## 2.2 주요 문제점

- 브랜드 일관성 부재 — 국·영문 사이트의 톤앤매너·정보 구조가 달라 글로벌 고객에게 혼란을 준다

- 콘텐츠 운영 비효율 — 구성원 프로필을 HTML 파일 직접 편집 방식으로 관리하여 수정에 평균 3~5일 소요

- 크로스 셀 부재 — 구성원·전문분야·인사이트가 수동 링크로만 연결되어 관련 콘텐츠 자동 추천 불가

- 모바일 경험 미흡 — 반응형이 아닌 고정 폭 설계로 모바일 이탈률이 68%에 달한다

- 접근성·SEO 이슈 — 시맨틱 마크업 부재, 이미지 대체텍스트 누락, sitemap.xml 미관리

- 보안 위험 — 레거시 CMS에 대한 지속적 취약점 보고, 자체 IDC 운영의 이중화·백업 미흡

# 3. 요구사항 정의

## 3.1 디자인·UX 요구사항

### [DX-001] 브랜드 디자인 방향

- ‘신뢰·권위·전문성’을 핵심 가치로 하되 경직되지 않은 현대적 감각 반영

- 타이포그래피 중심의 절제된 레이아웃, 여백 활용을 강조한 프리미엄 디자인

- 기존 ‘대한 골드(#8B6B3A)’ 컬러를 계승하되 디지털 환경에 최적화된 톤으로 재정의

### [DX-002] 정보 구조(IA)

- 메인, 소개, 구성원, 전문분야·업종, 인사이트, 뉴스·세미나, 채용, 연락처 등 8개 대카테고리

- 구성원 ↔ 전문분야 ↔ 인사이트 간 양방향 자동 링크 생성

- 국·영문 단일 URL 구조 + 언어 전환 시 동일 콘텐츠 맥락 유지(/ko/, /en/ prefix)

### [DX-003] 주요 화면

- 메인: 대한의 철학, 주요 실적·수상, 최신 인사이트, 핵심 구성원 소개 모듈

- 구성원 목록: 이름·분야·언어·사무소 기준 검색·필터, 키워드 자동완성

- 구성원 상세: 학력·경력·대표 사례·등록 언어·인사이트·논문·연락처

- 전문분야 상세: 개요, 주요 서비스, 대표 실적 3~5건, 담당 변호사, 관련 인사이트

- 인사이트: 주제·전문분야·저자 기준 필터, 발행일 기준 정렬, PDF 다운로드

### [DX-004] 반응형·모션

- PC·태블릿·모바일 3단 반응형, 모바일 우선(Mobile-first) 설계

- 과도하지 않은 모션 가이드 정의(로딩, 호버, 섹션 전환)

## 3.2 콘텐츠·CMS 요구사항

### [CM-001] 통합 CMS

- WYSIWYG 에디터, 초안·예약 게시·버전 관리·되돌리기 기본 지원

- 국·영문 동시 편집 인터페이스(병렬 뷰)

- 역할 기반 권한(편집자·검토자·승인자·관리자) 및 승인 워크플로우

### [CM-002] 미디어·문서 관리

- 이미지 자동 리사이즈·WebP 변환, 대체텍스트 필수 입력

- PDF·DOCX 업로드 및 검색 인덱싱

### [CM-003] 검색·SEO

- 사이트 내 통합 검색(구성원·인사이트·뉴스·전문분야) — 한국어·영어 토크나이저 지원

- 메타 태그·Open Graph 자동 생성, 구조화 데이터(Schema.org Person/Article) 마크업

- sitemap.xml·robots.txt·hreflang 자동 관리

## 3.3 구성원·전문분야 관리 요구사항

### [MB-001] 구성원 프로필 시스템

- 320명 규모의 구성원 프로필 일괄 마이그레이션(기존 HTML 파싱 + 누락 항목 보완)

- 구성원 본인 또는 비서가 편집할 수 있는 제한 권한 인터페이스 제공

- 학력·자격·경력·언어·사무소·SNS·vCard 다운로드 지원

- 전문분야·대표 사례·인사이트 자동 연결, 관련 구성원 자동 추천

### [MB-002] 전문분야·업종 페이지

- 대분야 18개 × 세부분야 약 80개의 계층 구조

- 담당 파트너 변호사가 페이지별 헤드라인·대표 사례를 관리

- PDF 브로슈어 자동 생성(분야별 원클릭 다운로드)

## 3.4 채용·접근성·보안 요구사항

### [RC-001] 채용 시스템

- 공고 등록·수정·마감, 신입·경력·인턴 구분

- 홈페이지 내에서 지원서 작성·파일 첨부·저장·제출

- HR 담당자용 지원자 관리(검색·상태 변경·이메일 템플릿 발송)

- 기존 ATS(그리팅) API 연동 또는 단계적 이관 방안 제시

### [RC-002] 접근성

- WCAG 2.1 AA 및 KWCAG 2.2 준수

- 스크린리더 테스트(NVDA·VoiceOver) 및 키보드 온리 내비게이션 검증

- 접근성 인증 마크 획득 지원(KWACA 또는 WA 인증)

### [RC-003] 보안

- 관리자 2단계 인증(OTP) 필수

- 민감 정보(지원서·문의) 저장 시 AES-256 암호화

- WAF, DDoS 대응, 분기별 취약점 점검 보고서 제출

- 개인정보보호법·GDPR 이중 준수를 위한 동의 관리 모듈 내장

# 4. 기술 요건

| 항목 | 요건 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js 또는 Nuxt.js 기반, SSR/SSG 혼합 | SEO 필수 |
| CMS | Strapi, Contentful, Sanity 중 비교 제안 | 국·영문 동시 편집 지원 |
| 백엔드 | Node.js 또는 Java(Spring) — 내부 표준과 호환성 고려 | — |
| 호스팅 | AWS Seoul Region + 재해복구용 도쿄 리전 | 자체 IDC 폐기 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL + Elasticsearch(검색) | — |
| 보안 | SSL(TLS 1.3), WAF, WebShell 탐지, OWASP Top 10 대응 | ISMS-P 연계 |
| 접근성 | WCAG 2.1 AA, KWCAG 2.2 | 자동·수동 테스트 병행 |
| 성능 | LCP ≤ 2.5s, INP ≤ 200ms, 동시 접속 3,000명 | Core Web Vitals 통과 |
| 모니터링 | CloudWatch + Sentry, 업타임 99.9% | — |
| 백업 | DB 일 1회 + 트랜잭션 로그, 60일 보관, 지역 이중화 | — |

# 5. 사업 추진 일정

전체 사업 기간: 계약일로부터 18주 (약 4.5개월)

희망 착수일: 2026년 6월 8일

희망 완료일: 2026년 10월 12일

| 단계 | 기간 | 주요 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 킥오프 및 분석 | 1~3주 | 킥오프, 현행 분석, 벤치마킹, IA 설계, 콘텐츠 맵 작성 | 전략 보고서, IA, 콘텐츠 맵 |
| 2단계 디자인 | 3~8주 | 디자인 시스템, 주요 화면 시안, 반응형 시안, 접근성 리뷰 | 디자인 시스템, 시안 |
| 3단계 개발·CMS 구축 | 5~14주 | 프론트·백엔드, CMS, 검색, 채용 시스템, 구성원 마이그레이션 | 개발 산출물 |
| 4단계 콘텐츠 이관·QA | 12~16주 | 구성원 320명 프로필 이관, 인사이트·뉴스 이관, QA | 이관 보고서 |
| 5단계 테스트·오픈 | 16~18주 | 통합·부하·보안 테스트, 접근성 인증 신청, 오픈 및 안정화 | 테스트 보고서, 인증 |

※ 디자인과 개발은 일부 기간이 중첩되어 병행 진행된다.

※ 구성원 프로필 이관은 별도 TF 운영을 전제로 한다.

# 6. 제안서 작성 지침

제안서는 아래 목차에 따라 작성해 주시기 바랍니다.

| 순서 | 항목 | 주요 포함 내용 | 권장 분량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 회사 소개 | 회사 연혁, 조직, 핵심 역량, 수상/인증 | 5페이지 이내 |
| 2 | 프로젝트 이해 | 사업 배경에 대한 이해, RFP 분석, 핵심 이슈 | 5~8페이지 |
| 3 | 디자인 제안 | 컨셉, 무드보드, 주요 화면 디자인 방향 | 8~12페이지 |
| 4 | UX/IA 전략 | 정보 구조, 주요 사용자 여정, 반응형 전략 | 8~12페이지 |
| 5 | 기술 제안 | 아키텍처, CMS 선정 근거, 검색·보안 방안 | 8~12페이지 |
| 6 | 콘텐츠 이관 방안 | 구성원 320명·인사이트 마이그레이션 계획 | 5~7페이지 |
| 7 | 투입 인력 | PM, 디자이너, 개발자 프로필 및 역할 | 3~5페이지 |
| 8 | 수행 일정 | WBS, 마일스톤 | 2~3페이지 |
| 9 | 포트폴리오 | 로펌·금융·전문서비스 웹사이트 사례 3건 이상 | 5~8페이지 |
| 10 | 견적 | 항목별 상세 견적서 | 별도 첨부 |

※ 전체 분량: 60~80페이지 이내 (A4 기준, 견적서 별도)

※ 파일 형식: PPT(발표용) + PDF(검토용) 각 1부

※ 제출 기한: 2026년 5월 22일(금) 17:00까지

※ 제출처: rfp@daehanlaw.co.kr

# 7. 평가 기준

| 평가 영역 | 평가 항목 | 배점 | 세부 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 디자인·UX (30점) | 디자인 완성도 | 15점 | 신뢰성·전문성 표현, 완성도 |
|  | UX/IA 전략 | 10점 | 정보 구조, 크로스 셀 설계 |
|  | 접근성·반응형 | 5점 | WCAG·모바일 대응 구체성 |
| 기술 역량 (25점) | 아키텍처 설계 | 10점 | 확장성·안정성 |
|  | CMS·검색 설계 | 10점 | 국·영문 통합 편집·검색 구체성 |
|  | 보안 방안 | 5점 | 법률 산업 특성에 맞는 보안 설계 |
| 수행 능력 (20점) | 유사 프로젝트 경험 | 10점 | 로펌·금융·전문서비스 수행 경험 |
|  | 투입 인력 역량 | 10점 | 핵심 인력의 전문성 |
| 가격 (15점) | 견적 적정성 | 15점 | 범위 대비 합리성 |
| 프레젠테이션 (10점) | 발표 및 Q&A | 10점 | 전달력, 질의 대응 능력 |

※ 총점 100점 만점, 기술 평가 85점과 가격 평가 15점으로 구성된다.

※ 기술 평가 70점 미만 업체는 가격 평가 대상에서 제외된다.

# 8. 제안 참가 자격

- 설립 후 5년 이상 경과한 법인 사업자

- 최근 5년 내 로펌, 금융, 대학, 공공기관 등 전문 서비스 분야 웹사이트 구축 실적 2건 이상

- 최근 3년 내 다국어(국·영문) 웹사이트 구축 실적 1건 이상

- 최근 3년 내 WCAG 2.1 AA 또는 KWCAG 기반 접근성 인증 획득 프로젝트 수행 실적

- 상시 근무 인력 25인 이상 (디자인·개발 각 7인 이상)

- ISMS 또는 ISO 27001 인증 보유 (우대)

- Strapi·Contentful·Sanity 등 헤드리스 CMS 구축 실적 (우대)

# 9. 기타 사항

## 9.1 예산

본 사업의 총 예산은 VAT 별도 2억 8천만 원 이내로 한다. 항목별로 분리하여 제시하되 통합 할인액이 있는 경우에는 별도 표기 바란다.

| 구분 | 예산 범위 (VAT 별도) |
| --- | --- |
| 디자인 리뉴얼 (국·영문, 디자인 시스템) | 6,000만 원 ~ 8,000만 원 |
| 통합 CMS 및 홈페이지 개발 | 1억 2,000만 원 ~ 1억 5,000만 원 |
| 채용 시스템·접근성·보안·인프라 | 4,000만 원 ~ 5,000만 원 |
| 총 예산 한도 | 2억 8,000만 원 이내 |

## 9.2 계약 조건

- 계약 방식: 총액 계약 (단계별 마일스톤 검수)

- 대금 지급: 착수금 30%, 중간금 40%(3단계 완료 시), 잔금 30%(최종 검수 완료 시)

- 하자 보수: 최종 검수 완료일로부터 24개월

- 유지보수: 별도 유지보수 계약 협의 (월 정액 방식)

- 저작권: 최종 납품 결과물의 저작재산권은 법무법인(유) 대한에 귀속된다

## 9.3 보안 및 기밀유지

본 RFP에 포함된 모든 정보는 대외비이며 제안 목적 외 사용을 금지한다. 제안에 참여하는 모든 업체는 제안 참여 전 비밀유지서약서(NDA)를 제출해야 하며, 투입 인력 전원에 대한 개별 NDA가 추가 요구될 수 있다. 선정되지 않은 업체에 제공된 자료는 선정 결과 통보 후 7일 이내에 폐기하고 폐기 확인서를 발주처에 제출한다.

## 9.4 문의처

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 담당 부서 | 기획실 커뮤니케이션팀 |
| 담당자 | 이윤서 차장 |
| 이메일 | ys.lee@daehanlaw.co.kr |
| 전화 | 02-3456-9000 (내선 115) |
| 문의 기한 | 2026년 5월 15일(금) 17:00까지 |
| 질의 방식 | 이메일 접수 → 취합 후 일괄 답변(5/19 예정) |

― 이상 ―